# PRD: Stage - Eventplaneringsplattform

Version: 1.0 (MVP) Datum: 2026-02-19 Produkt: Stage Domän: event.consid.se

## 1. Bakgrund & Problemformulering

Consid hanterar idag eventplanering med en kombination av manuella processer och Mailchimp. Detta skapar flera problem:

- Mailchimp-begränsningar: Kan inte skicka internt, kostnad per mottagare

- Spridda verktyg: Ingen samlad plats för deltagare, utskick, budget och webbsidor

- Offentlig sektor: Inget stöd för att hantera mutlagstiftning och transparens

- Väntlistor: Ingen automatiserad hantering av kapacitetsgränser

## 2. Vision

Stage ska vara en intern eventplaneringsplattform som gör det enkelt för icke-tekniska medarbetare att skapa, hantera och kommunicera evenemang - från AW:s till större kundevent - med inbyggt stöd för GDPR, offentlig sektor och snygga utskick.

## 3. Målgrupp

| Användare | Beskrivning |
| --- | --- |
| Eventskapare | Consid-medarbetare som planerar och driver event (ej nödvändigtvis IT-kunniga) |
| Eventläsare | Medarbetare som behöver se eventinfo utan redigeringsrättigheter |
| Deltagare (intern) | Consid-anställda som bjuds in |
| Deltagare (extern) | Kunder från privat och offentlig sektor |

## 4. Avgränsningar (MVP)

- Inget godkännandeflöde - event som skapas är klara att användas

- Webbplatsredigering via HTML - blockbaserad editor kommer i senare version

- Ingen betalningshantering - budget är för intern uppföljning, ej biljettförsäljning

- Ingen budget i MVP - budgetfunktionalitet (E1-F6) skjuts till framtida version

- Ingen delad kontaktdatabas - uppladdade deltagarlistor hör till respektive event

## 5. Epics & Features

### Epic 1: Eventhantering

Skapa och hantera event genom hela dess livscykel - före, under och efter.

#### Features

| ID | Feature | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| E1-F1 | Skapa event | Skapa nytt event med namn, datum, plats, beskrivning, typ, maxantal deltagare och kontaktperson. Val för synlighet: dolt (enbart eventmedlemmar) eller synligt för alla på Consid. |
| E1-F2 | Eventöversikt | Dashboard med aktiva, kommande och historiska event. Inkluderar krockkontroll som varnar vid överlappande event. |
| E1-F3 | Eventsammanfattning | Samlingssida per event med händelser, status och nyckeltal |
| E1-F4 | Händelsehantering | Skapa och hantera händelser kopplade till eventet (utskick, aktiviteter, uppstädning etc.) |
| E1-F5 | Eventlivscykel | Hantera faserna: förberedelse, pågående, efterarbete |
| E1-F6 | Budget | Budgetplanering och uppföljning per event (ej MVP) |
| E1-F7 | Ta bort event | Möjlighet att ta bort event permanent |
| E1-F8 | Synlighet & döljning | Event kan vara dolda (enbart synliga för eventmedlemmar) eller synliga för alla Consid-anställda |
| E1-F9 | Global sökfunktion | Sökfunktion i admingränssnittet för att söka på event och specifik information (ej deltagarsökning — deltagarsök finns i E2-F1) |

#### User Stories

E1-F1: Skapa event - Som eventskapare vill jag kunna skapa ett nytt event med grundläggande information så att jag snabbt kommer igång med planeringen - Som eventskapare vill jag kunna ange maxantal deltagare så att jag kan kontrollera kapaciteten - Som eventskapare vill jag kunna välja om eventet ska ha en webbplats eller enbart mailutskick så att jag inte behöver göra mer än nödvändigt - Som eventskapare vill jag kunna ange en kontaktperson för eventet så att deltagare vet vem de kan vända sig till - Som eventskapare vill jag vid skapande kunna välja om eventet ska vara synligt för alla på Consid eller enbart för eventmedlemmar så att känsliga eller exklusiva event hålls privata

E1-F2: Eventöversikt - Som eventskapare vill jag se en översikt över alla mina event så att jag snabbt hittar rätt event - Som eventskapare vill jag se status (kommande, pågående, avslutat) för varje event så att jag vet var jag behöver agera - Som eventskapare vill jag kunna se historiska (avslutade) event så att jag kan referera till tidigare genomförda event - Som eventskapare vill jag få en varning om mitt event krockar (datum/plats) med ett annat event så att vi undviker konflikter

E1-F3: Eventsammanfattning - Som eventskapare vill jag se alla händelser (utskick, aktiviteter) för ett event på en sida så att jag har överblick - Som eventskapare vill jag se vem som skapat varje händelse och dess status (draft, skickad, planerad) så att teamet kan samarbeta

E1-F4: Händelsehantering - Som eventskapare vill jag kunna lägga till nya händelser (t.ex. utskick, påminnelse, uppstädning) i ett event så att hela livscykeln är dokumenterad - Som eventskapare vill jag kunna schemalägga händelser till specifikt datum/tid så att utskick går ut automatiskt - Som eventskapare vill jag kunna skapa regelbaserade händelser (t.ex. “skicka väntliste-mail när plats frigörs”) så att processen automatiseras

E1-F5: Eventlivscykel - Som eventskapare vill jag kunna lägga till förberedande aktiviteter (boka lokal, beställa mat) så att inget glöms - Som eventskapare vill jag kunna lägga till efterarbete (tackmejl, uppstädning, utvärdering) så att eventet avslutas ordentligt

E1-F6: Budget (ej MVP) - Som eventskapare vill jag kunna sätta en budget per event och registrera kostnader så att jag har ekonomisk kontroll - Som eventskapare vill jag se budgetstatus (planerat vs utfall) så att jag kan agera om budgeten överskrids

E1-F7: Ta bort event - Som eventskapare vill jag kunna ta bort ett event som inte längre är aktuellt så att översikten hålls ren - Som eventskapare vill jag få en bekräftelsedialog innan borttagning så att jag inte raderar ett event av misstag

E1-F8: Synlighet & döljning - Som eventskapare vill jag kunna dölja ett event så att enbart tilldelade eventmedlemmar (redigerare/läsare) kan se det - Som Consid-medarbetare vill jag kunna se event som är markerade som synliga för alla så att jag kan ta del av vad som händer på företaget

E1-F9: Global sökfunktion - Som eventskapare vill jag kunna söka globalt i admingränssnittet på eventnamn, plats och datum så att jag snabbt hittar rätt event - Som eventskapare vill jag se sökresultat i realtid (autocomplete) så att jag inte behöver navigera manuellt

### Epic 2: Deltagarhantering

Hantera inbjudna, anmälda, väntlistade och avböjda deltagare med stöd för olika kategorier.

#### Features

| ID | Feature | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| E2-F1 | Deltagarregister | Lista och filtrera deltagare per event med namn, företag, typ och status |
| E2-F2 | Deltagarkategorier | Kategorisera deltagare som Intern, Offentlig sektor eller Privat sektor |
| E2-F3 | Väntlista & köhantering | Automatisk väntlistehantering med stöd för överbokning. Eventskaparen kan manuellt ändra köordning (dra-och-släpp eller prioritet). Tidsinställda köregler: deadline för svar och maximal svarstid innan platsen går vidare. |
| E2-F4 | Statushantering | Spåra deltagarstatus: Inbjuden, Kommer, Tackat nej, Väntlista, Avbokad |
| E2-F5 | Import av deltagare | Importera deltagare via CSV/Excel (per event, ej delad) eller integration med Pipedrive |
| E2-F6 | GDPR-hantering | Informera deltagare om datahantering och hantera samtycke |
| E2-F7 | +1 / Vidarebjudan | Möjlighet för deltagare att ta med en extra gäst (+1) eller vidarebefordra sin inbjudan till annan person (ej MVP) |
| E2-F8 | Deltagarpreferenser | Formulär för att samla in specifika önskemål från deltagare, t.ex. matallergier, alkoholfritt, tillgänglighetsbehov (ej MVP) |
| E2-F9 | Kötransparens för deltagare | Deltagare kan via länk se sin aktuella plats i väntlistan (ej MVP) |

#### User Stories

E2-F1: Deltagarregister - Som eventskapare vill jag se en lista med alla deltagare, deras företag och status så att jag har full översikt - Som eventskapare vill jag kunna söka och filtrera deltagare (på namn, företag, typ, status) så att jag snabbt hittar rätt person

E2-F2: Deltagarkategorier - Som eventskapare vill jag kunna kategorisera deltagare som Intern, Offentlig sektor eller Privat sektor så att jag kan anpassa kommunikationen och säkerställa korrekt hantering - Som eventskapare vill jag att offentlig sektor-deltagare automatiskt flaggas så att vi säkerställer att mutlagstiftningen efterlevs

E2-F3: Väntlista & köhantering - Som eventskapare vill jag att deltagare automatiskt hamnar på väntlista när maxantal uppnåtts så att jag inte behöver hantera det manuellt - Som eventskapare vill jag kunna konfigurera överbokning med ett procenttal eller antal platser (t.ex. 5% eller 10 extra) så att vi fyller alla platser trots avhopp - Som eventskapare vill jag att väntlistade deltagare automatiskt får bekräftelse när en plats frigörs så att processen är sömlös - Som eventskapare vill jag kunna ändra köordningen manuellt (via dra-och-släpp eller prioritetsvärde) så att jag kan prioritera viktiga deltagare - Som eventskapare vill jag kunna sätta en svarsfrist (deadline) för väntlistade deltagare så att platsen automatiskt går vidare till nästa person om svar uteblir - Som eventskapare vill jag kunna konfigurera maximal svarstid (t.ex. 48h) när en väntlistad deltagare erbjuds plats så att kön inte stannar upp

E2-F4: Statushantering - Som eventskapare vill jag se deltagarstatus i realtid (Kommer, Tackat nej, Väntlista, Avbokad) så att jag vet hur många som bekräftat

E2-F5: Import av deltagare - Som eventskapare vill jag kunna ladda upp en CSV/Excel-fil med deltagare så att jag snabbt får in stora mängder kontakter - Som eventskapare vill jag att uppladdade deltagarlistor enbart är kopplade till det aktuella eventet så att kontaktdata inte delas mellan event - Som eventskapare vill jag kunna importera kontakter från Pipedrive så att kunddatabasen inte behöver dubbelregistreras

E2-F6: GDPR-hantering - Som deltagare vill jag vid anmälan se tydlig information om hur mina personuppgifter används så att jag kan ge informerat samtycke - Som deltagare vill jag kunna återkalla mitt samtycke varpå mina personuppgifter raderas och jag avbokas från eventuella kommande event så att mina rättigheter enligt GDPR respekteras - Som eventskapare vill jag att GDPR-information automatiskt inkluderas i anmälningsflödet så att vi alltid följer regelverket

E2-F7: +1 / Vidarebjudan (ej MVP) - Som deltagare vill jag kunna ange att jag tar med en extra gäst (+1) vid anmälan så att min partner/kollega också kan delta - Som deltagare vill jag kunna vidarebefordra min inbjudan till en annan person om jag inte kan delta själv

E2-F8: Deltagarpreferenser (ej MVP) - Som deltagare vill jag kunna ange matallergier och kostpreferenser vid anmälan så att arrangören kan planera måltider - Som deltagare vill jag kunna ange om jag önskar alkoholfritt alternativ så att det finns tillgängligt vid eventet - Som eventskapare vill jag kunna konfigurera vilka preferensfält som visas per event så att formuläret inte blir onödigt långt

E2-F9: Kötransparens för deltagare (ej MVP) - Som väntlistad deltagare vill jag via en länk kunna se min aktuella plats i kön så att jag vet om jag har chans att få plats

### Epic 3: Mailutskick

Ersätta Mailchimp med egna snygga mailutskick - internt och externt - utan kostnad per mottagare.

#### Features

| ID | Feature | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| E3-F1 | Mailmallar | Färdiga mallar: Save the date, Officiell inbjudan, Väntlista-mail, Bekräftelse (“Du är med!”) |
| E3-F2 | Drag-and-drop mailredigering | Visuell blockredigerare likt Mailchimp - dra och släpp innehållsblock (text, bild, knapp, avdelare, kolumner) för att bygga mail. Färdiga mallar i Consid-profil som utgångspunkt. |
| E3-F3 | Segmenterade utskick | Skicka till specifika grupper baserat på deltagarkategori och status |
| E3-F4 | Schemaläggning | Schemalägga utskick till specifikt datum och tid |
| E3-F5 | Utskicksöversikt | Se status på alla utskick (draft, schemalagd, skickad) per event |
| E3-F6 | Valbar avsändarbrevlåda | Välja avsändarbrevlåda per event (t.ex. event.gbg@consid.se, event.syd@consid.se) via MS 365 |
| E3-F7 | Studshantering (bounce) | Hantera mail som studsar - flagga ogiltiga adresser och notifiera eventskaparen |
| E3-F8 | SMS-utskick | Stöd för att skicka påminnelser och bekräftelser via SMS som komplement till e-post (ej MVP) |

#### User Stories

E3-F1: Mailmallar - Som eventskapare vill jag kunna välja bland färdiga mailmallar (Save the date, Officiell inbjudan, Väntlista, Bekräftelse) så att jag snabbt skapar professionella utskick - Som eventskapare vill jag att mallarnas design följer Consids grafiska profil så att utskicken ser professionella ut

E3-F2: Drag-and-drop mailredigering - Som eventskapare vill jag kunna bygga mail visuellt med drag-and-drop av innehållsblock (text, bild, knapp, avdelare, kolumner) så att jag skapar snygga mail utan teknisk kunskap - Som eventskapare vill jag kunna utgå från en färdig mall och anpassa den genom att lägga till, ta bort och flytta block så att jag snabbt kommer igång - Som eventskapare vill jag kunna redigera text, byta bilder och ändra färger direkt i den visuella editorn så att jag har full kontroll över utseendet - Som eventskapare vill jag kunna förhandsgranska mailet (desktop och mobil) innan det skickas så att jag ser hur det ser ut för mottagaren - Som eventskapare vill jag kunna ladda upp egna bilder och logotyper till mailet så att innehållet blir relevant och engagerande

E3-F3: Segmenterade utskick - Som eventskapare vill jag kunna skicka olika mail till interna, offentlig sektor och privat sektor-deltagare så att kommunikationen är anpassad - Som eventskapare vill jag kunna skicka mail enbart till väntlistade deltagare så att jag kan kommunicera med rätt grupp

E3-F4: Schemaläggning - Som eventskapare vill jag kunna schemalägga utskick i förväg så att de går ut vid rätt tidpunkt utan manuell insats

E3-F5: Utskicksöversikt - Som eventskapare vill jag se status (Draft, Schemalagd, Skickad) på alla utskick för ett event så att jag vet vad som skickats och vad som väntar

E3-F6: Valbar avsändarbrevlåda - Som eventskapare vill jag kunna välja vilken delad brevlåda (t.ex. event.gbg@consid.se, event.syd@consid.se) som mail skickas från så att utskicket kommer från rätt lokal avsändare - Som eventskapare vill jag att vald avsändarbrevlåda gäller för hela eventet så att all kommunikation är konsekvent

E3-F7: Studshantering (bounce) - Som eventskapare vill jag bli notifierad när mail studsar (ogiltig adress, full brevlåda etc.) så att jag kan åtgärda kontaktinformationen - Som eventskapare vill jag att studsade mailadresser flaggas i deltagarlistan så att jag enkelt ser vilka som inte nåtts

E3-F8: SMS-utskick (ej MVP) - Som eventskapare vill jag kunna skicka SMS-påminnelser till deltagare som komplement till e-post så att viktig information når fram även om mail missas - Som eventskapare vill jag kunna välja kanal (e-post, SMS eller båda) per utskick så att jag har flexibilitet i kommunikationen

### Epic 4: Eventwebbplats

Möjlighet att skapa en enkel webbsida per event på event.consid.se.

#### Features

| ID | Feature | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| E4-F1 | Webbplatsskapare | Skapa en enkel webbsida per event med eventinfo |
| E4-F2 | Offentlig sektor-sida | Separat informationssida för offentlig sektor-deltagare |
| E4-F3 | HTML-redigering (MVP) | Redigera webbsidans innehåll via HTML med färdiga block |
| E4-F4 | Anmälningsformulär | Anmälningsformulär inbäddat i webbsidan med GDPR-samtycke |
| E4-F5 | Deltagarportal för avbokning | Personlig länk (unik token per deltagare) där deltagare kan se sin status och avboka sin plats. Kräver ingen inloggning — länken fungerar som autentisering. |

#### User Stories

E4-F1: Webbplatsskapare - Som eventskapare vill jag kunna skapa en webbsida för mitt event på event.consid.se/[eventnamn] så att deltagare har en central plats för information - Som eventskapare vill jag kunna välja om eventet ska ha en webbsida eller ej så att enklare event bara använder mailutskick

E4-F2: Offentlig sektor-sida - Som eventskapare vill jag kunna skapa en separat informationssida för offentlig sektor-deltagare så att det tydligt framgår att eventet inte utgör muta - Som deltagare från offentlig sektor vill jag se tydlig information om eventets syfte, kostnad och arrangör så att jag kan bedöma om deltagande är förenligt med min tjänst

E4-F3: HTML-redigering (MVP) - Som eventskapare vill jag kunna redigera webbsidans innehåll med färdiga HTML-block (hero, text, bild, schema, platsinfo) så att jag snabbt bygger en snygg sida - Som eventskapare vill jag kunna förhandsgranska webbsidan innan publicering så att jag ser hur den ser ut för besökare

E4-F4: Anmälningsformulär - Som deltagare vill jag kunna anmäla mig via webbsidan med namn, e-post och företag så att jag enkelt bekräftar min närvaro - Som deltagare vill jag vid anmälan se GDPR-information och kunna ge samtycke så att mina rättigheter respekteras

E4-F5: Deltagarportal för avbokning - Som deltagare vill jag via en personlig länk (i bekräftelsemailet) kunna se min anmälningsstatus och avboka min plats så att jag enkelt kan ändra mig - Som deltagare vill jag få en bekräftelse när avbokningen gått igenom så att jag vet att platsen frigjorts - Som eventskapare vill jag att avbokningar automatiskt triggar väntlistelogiken så att nästa person i kön erbjuds platsen

### Epic 5: Behörigheter & Roller

Hantera vem som får skapa, redigera och läsa event.

#### Features

| ID | Feature | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| E5-F1 | Roller | Minst två roller: Redigerare och Läsare per event |
| E5-F2 | Eventnivå-behörighet | Tilldela behörigheter per event (inte globalt) |

#### User Stories

E5-F1: Roller - Som eventskapare vill jag kunna bjuda in kollegor som redigerare på mitt event så att vi kan samarbeta - Som eventskapare vill jag kunna ge kollegor läsbehörighet så att de kan följa eventet utan att oavsiktligt ändra något

E5-F2: Eventnivå-behörighet - Som eventskapare vill jag hantera behörigheter per event så att rätt personer har åtkomst till rätt event

### Epic 6: Integrationer & Dataimport

Koppla Stage till befintliga system för att undvika dubbelarbete.

#### Features

| ID | Feature | Beskrivning | MVP? |
| --- | --- | --- | --- |
| E6-F1 | CSV/Excel-import | Ladda upp kontaktlistor via fil | Ja |
| E6-F2 | Pipedrive-integration | Synka kunddata från Pipedrive | TBD |
| E6-F3 | MS 365-integration (mail) | Skicka mail via Consids MS 365-miljö med delade brevlådor | Ja |
| E6-F4 | Kalenderintegration (ICS) | Generera ICS-filer för event och bifoga i bekräftelsemail. Stöd för både externa och interna event. Deltagare kan lägga till eventet i Outlook/Google Calendar via ICS-fil eller “Lägg till i kalender”-länk. | Ja |
| E6-F5 | Considevent-appen | Synkning med den befintliga Consid eventappen för att undvika parallella system (ej MVP) |  |

#### User Stories

E6-F1: CSV/Excel-import - Som eventskapare vill jag kunna ladda upp en Excel- eller CSV-fil med deltagare (namn, e-post, företag, typ) så att jag snabbt får in deltagare utan manuell registrering

E6-F2: Pipedrive-integration - Som eventskapare vill jag kunna söka och importera kontakter direkt från Pipedrive så att kunddatabasen hålls synkad

E6-F3: MS 365-integration (mail) - Som systemägare vill jag att Stage skickar mail via Consids MS 365-miljö med delade brevlådor (t.ex. event.gbg@consid.se, event.syd@consid.se) så att vi slipper Mailchimps kostnader och begränsningar - Som systemägare vill jag att Stage hanterar studsade mail (bounces) via MS 365 och flaggar ogiltiga adresser så att vi har god mailhygien

E6-F4: Kalenderintegration (ICS) - Som deltagare vill jag att bekräftelsemailet innehåller en ICS-fil så att jag kan lägga till eventet i min kalender med ett klick - Som deltagare vill jag se en “Lägg till i kalender”-länk på eventwebbsidan så att jag kan spara datumet även utan mail - Som eventskapare vill jag att ICS-filen automatiskt genereras med rätt datum, tid, plats och beskrivning så att jag inte behöver skapa kalenderinbjudningar manuellt

E6-F5: Considevent-appen (ej MVP) - Som systemägare vill jag att Stage synkar eventdata med den befintliga Consid eventappen så att deltagare kan se sina event på ett ställe - Som deltagare vill jag se event från Stage i Consid eventappen så att jag inte behöver använda två system

## 6. Informationsmodell (översikt)

Event
├── Namn, datum, plats, beskrivning
├── Typ (intern/extern/blandad)
├── Maxantal deltagare
├── Överbokningsgräns (% eller antal)
├── Budget (ej MVP)
├── Kontaktperson
├── Synlighet (dolt / synligt för alla på Consid)
├── Avsändarbrevlåda (t.ex. event.gbg@consid.se)
│
├── Händelser (1..n)
│   ├── Typ (utskick, aktivitet, påminnelse)
│   ├── Skapare
│   ├── Datum/tid eller regel (trigger)
│   └── Status (draft, schemalagd, genomförd)
│
├── Deltagare (0..n) — isolerade per event
│   ├── Namn, e-post, företag
│   ├── Kategori (Intern / Offentlig sektor / Privat sektor)
│   ├── Status (Inbjuden / Kommer / Tackat nej / Väntlista / Avbokad)
│   ├── Köposition (ordningsnummer, redigerbart av eventskapare)
│   ├── Svarsfrist (deadline för att tacka ja från väntlista)
│   ├── Avbokningslänk (unik token)
│   ├── Mailadress-status (ok / studsad)
│   ├── GDPR-samtycke (datum)
│   └── Tillagd (datum)
│
├── Webbplats (0..1)
│   ├── Event information-sida
│   ├── Offentlig sektor-sida
│   └── Anmälningsformulär
│
└── Behörigheter (1..n)
    ├── Användare
    └── Roll (Skapare / Redigerare / Läsare)

## 7. Icke-funktionella krav

| Område | Krav |
| --- | --- |
| Användbarhet | Enkelt för icke-tekniska medarbetare. Minimal inlärningskurva. Onboarding/wizard för nya användare. Meningsfulla tomma tillstånd. Progressiv komplexitet (avancerade funktioner är opt-in). |
| GDPR | DPIA innan lansering. Differentierad rättslig grund per deltagarkategori. Definierade lagringstider med automatisk radering. Integritetspolicy på event.consid.se. Avregistreringslänk i alla externa mail. Stöd för rätt till radering, registerutdrag och dataportabilitet. PuB-avtal med alla tredjeparter. |
| Offentlig sektor | Obligatoriska fält: program/agenda, kostnad per deltagare (uppdelat), betalningsmodell, arrangör. Nedladdningsbar PDF-sammanfattning. |
| Autentisering | OAuth 2.0/OIDC via Microsoft Entra ID (Azure AD). MFA enligt organisationspolicy. Sessionstimeout 30 min. Automatisk deprovisionering vid avslutad anställning. |
| Auktorisering | Behörighetskontroll på serversidan för varje API-anrop. Principen om minsta behörighet. Systemadmin-roll för plattformsförvaltning. |
| Kryptering | TLS 1.2+ för all datatrafik. HSTS. Kryptering av persondata i vila (AES-256/TDE). |
| API-säkerhet | Rate limiting, CORS-restriktion, CSRF-skydd, input-validering serversida. Säkerhetshuvuden (CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options). |
| Filuppladdning | Vitlistade filtyper, max filstorlek, XXE-skydd vid Excel, genererade filnamn, bildåterkodning. |
| E-postsäkerhet | SPF, DKIM, DMARC korrekt konfigurerade. Signerade/unika länkar per mottagare. Graph API-scope begränsat till godkända brevlådor. Credentials i Azure Key Vault. |
| Tillgänglighet | Eventwebbsidor och anmälningsformulär ska uppfylla WCAG 2.1 AA. Mailutskick ska vara tillgängliga (alt-texter, semantisk HTML, tillräcklig kontrast). |
| Responsivitet | Eventwebbsidor och anmälningsformulär ska vara fullt responsiva. Admin-gränssnitt optimerat för desktop men med läsvy för mobil. |
| Prestanda | Webbsidor på event.consid.se ska ladda under 2s. Mail ska levereras inom 5 min. |
| Loggning | Tamper-proof loggar för autentisering, behörighetsändringar, dataåtkomst och utskick. Bevaringstid minst 12 månader. |
| Test | Penetrationstest innan lansering och därefter årligen. |
| Domän | Eventwebbsidor publiceras på event.consid.se |
| Skalbarhet | Hantera event med upp till ~200+ deltagare och parallella event |

## 8. Öppna frågor

| # | Fråga | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vilka delade brevlådor finns i MS 365 idag? Vilka behöver skapas? (t.ex. event.gbg, event.syd, event.sthlm) | Öppen |
| 2 | Ska Pipedrive-integration vara med i MVP eller version 2? | Öppen |
| 3 | Vilken autentisering/SSO-lösning används på Consid idag? | Öppen |
| 4 | Hur ska överbokningsgränsen fungera i detalj? (Automatisk uppflyttning från väntlista vid avhopp?) | Öppen |
| 5 | Behöver vi spåra öppningsfrekvens/klickfrekvens på mail? | Öppen |
| 6 | Ska det finnas stöd för flera språk (svenska/engelska)? | Öppen |
| 7 | Vem äger/förvaltar Stage efter lansering? | Öppen |
| 8 | Ska det finnas notifikationer till eventskapare (t.ex. “10 nya anmälningar”)? | Öppen |
| 9 | Hur hanteras avregistrering/avbokning av deltagare? | Öppen |
| 10 | Ska budget kunna kopplas till faktiska kostnader (integration med ekonomisystem) eller är det rent manuellt? | Öppen |
| 11 | Vad ska hända vid eventkrock? Enbart varning, eller ska det blockera skapande? Krock på datum, plats eller båda? | Öppen |
| 12 | Ska borttagna event vara mjukraderade (återställningsbara) eller permanent borttagna? | Öppen |
| 13 | Vilka MS 365-behörigheter (Graph API-scope) behövs för att skicka mail via delade brevlådor? | Öppen |
| 14 | Hur ska kontaktperson visas? Namn + mail + telefon, eller räcker namn + mail? | Öppen |
| 15 | Vilken drag-and-drop mailredigerare ska användas? Bygga eget vs befintligt bibliotek (Unlayer, GrapeJS, MJML, Beefree)? | Öppen |

## 9. MVP-scope (förslag)

### Inkluderat i MVP

- Skapa, ta bort och hantera event med kontaktperson (E1-F1 till E1-F5, E1-F7, E1-F8)

- Global sökfunktion för event (E1-F9)

- Historiska event och eventkrockkontroll (E1-F2)

- Synlighet/döljning av event (E1-F8)

- Deltagarhantering med kategorier och väntlista med köhantering (E2-F1 till E2-F4)

- Väntlista med redigerbar köordning, svarsfrist och tidsinställda köregler (E2-F3)

- Deltagarlistor isolerade per event (E2-F5)

- Mailutskick med mallar, schemaläggning och valbar avsändarbrevlåda (E3)

- Studshantering (E3-F7)

- Enkel webbplats med HTML-redigering (E4)

- Deltagarportal för avbokning via personlig länk (E4-F5)

- Grundläggande behörigheter (E5)

- CSV/Excel-import (E6-F1)

- MS 365-mailintegration (E6-F3)

- Kalenderintegration med ICS-filer i bekräftelsemail (E6-F4)

### Framtida versioner

- Budget (E1-F6)

- +1 / Vidarebjudan av inbjudan (E2-F7)

- Deltagarpreferenser — matallergier, alkoholfritt m.m. (E2-F8)

- Kötransparens — deltagare ser sin plats i väntlistan (E2-F9)

- SMS-utskick (E3-F8)

- Blockbaserad webbplatsredigering (drag-and-drop)

- Pipedrive-integration (E6-F2)

- Integration med Considevent-appen (E6-F5)

- Avancerad statistik (öppningsfrekvens, klick)

- Godkännandeflöde för event

- Notifikationer

- Flerspråksstöd

## 10. Utvecklingsstrategi: AI-driven vs traditionell

### Bakgrund

Stage kan byggas med två fundamentalt olika ansatser: AI-driven utveckling (med Claude Opus 4.6 / Claude Code som primärt utvecklingsverktyg, styrt av en teknisk person) eller traditionell utveckling (med ett team av utvecklare). Nedan jämförs alternativen.

### Alternativ A: AI-driven utveckling (Claude Opus 4.6)

Upplägg: 1-2 tekniskt kunniga personer använder Claude Code / Opus 4.6 som par-programmerare. AI:n genererar kod, arkitektur, tester och dokumentation. Människan styr, granskar och fattar beslut.

| Fördelar | Nackdelar |
| --- | --- |
| Snabbhet: Kan generera stora mängder kod på kort tid. En fas 1-prototyp kan potentiellt stå klar på veckor istället för månader. | Kvalitetskontroll: AI-genererad kod kräver noggrann granskning. Subtila buggar, säkerhetsluckor eller arkitekturmisstag kan smyga igenom. |
| Kostnad: Väsentligt lägre personalkostnad. 1-2 personer istället för ett team på 3-5. | Kompetenskrav på styrpersonen: Den person som styr AI:n måste ha djup teknisk förståelse för att bedöma kodkvalitet, arkitektur och säkerhet. “Billigt” bara om rätt person styr. |
| Bredd: AI:n behärskar hela stacken – frontend, backend, databas, infrastruktur, tester – utan att behöva specialister per lager. | Kontext och kontinuitet: AI:n har inget långtidsminne mellan sessioner. Komplexa beslut och arkitekturval måste dokumenteras noggrant för att undvika inkonsistens. |
| Dokumentation: Kan generera teknisk dokumentation, API-specifikationer och användarguider parallellt med koden. | Integrationer: MS 365 Graph API, Azure AD, och mailredigerare (Unlayer) kräver trial-and-error med verkliga API:er. AI:n kan generera integrationskod men inte testa mot live-miljöer autonomt. |
| Iteration: Snabba iterationer – ändra krav, generera ny kod, testa. Låg kostnad att “börja om” på en komponent. | Förvaltning: Vem underhåller AI-genererad kod långsiktigt? Om den styrande personen slutar – förstår nästa person kodbasen? |
| Tillgänglighet: Kan arbeta dygnet runt, parallellt med flera uppgifter. | Ansvar och ägarskap: Svårare att peka på vem som “äger” en specifik lösning. Ingen utvecklare som kan förklara varför ett visst val gjordes. |
| Experimentvänligt: Låg kostnad att bygga PoC:er och prototyper. Perfekt för att validera MS 365-integrationen tidigt. | Testning i verkligheten: AI:n kan skriva enhetstester men inte testa rendering i Outlook, användarupplevelse på mobil, eller prestanda under last. Kräver mänsklig testning. |

### Alternativ B: Traditionellt utvecklingsteam

Upplägg: Team på 3-5 personer (fullstack-utvecklare, frontendutvecklare, UX-designer) arbetar i sprintar under en produktägare.

| Fördelar | Nackdelar |
| --- | --- |
| Erfarenhet och omdöme: Erfarna utvecklare fattar arkitekturbeslut baserade på erfarenhet, inte mönstermatchning. | Kostnad: 3-5 utvecklare x 3-6 månader = betydande investering (1-3 MSEK+). |
| Förvaltningsbar kod: Teamet skriver kod som teamet förstår och kan underhålla. Kunskapsdelning sker naturligt. | Tid: Traditionell MVP tar vanligtvis 3-6 månader. Längre kalenderid än AI-driven approach. |
| Säkerhet: Utvecklare med säkerhetskompetens kan identifiera och åtgärda risker proaktivt (XSS, injection, behörighetsbrister). | Rekrytering/tillgänglighet: Att hitta och allokera rätt kompetens (Graph API, mailrendering, React) kan vara svårt. |
| UX-kvalitet: En dedikerad UX-designer säkerställer att gränssnittet verkligen fungerar för icke-tekniska användare. | Koordinering: Fler personer = mer kommunikation, möten, merge-konflikter, beroenden. |
| Testning: Manuell och utforskande testning av erfarna testare. Riktiga användartester med riktiga medarbetare. | Rigiditet: Större tröghet att ändra riktning. Krav som ändras sent kostar mer att implementera. |
| Trovärdighet: Consid är ett IT-konsultbolag – att bygga med ett riktigt team signalerar kvalitet och professionalitet internt. | Specialistkompetens: HTML-mailrendering och MS 365 Graph API är nischkompetenser som teamet kanske inte har. |

### Alternativ C: Hybrid (rekommenderas)

Upplägg: Kombinera AI-driven utveckling med mänsklig expertis. AI:n genererar grundkod snabbt, medan människor fokuserar på det AI:n inte kan göra.

| Fas | AI:ns roll | Människans roll |
| --- | --- | --- |
| PoC / Prototyp | Generera fullständig prototyp inkl. backend, frontend, databasschema, Graph API-integration | Validera mot verklig MS 365-miljö. Testa UX med riktiga användare. |
| Fas 1 utveckling | Generera features, skriva tester, bygga API:er, skapa mailmallar i Consid-profil | Kodgranskning, säkerhetsgranskning, arkitekturbeslut, integrationstestning |
| UX & Design | Generera UI-komponenter, responsiv CSS, tillgänglighetsanpassning | UX-designer validerar flöden, gör användartester, sätter designsystem |
| Säkerhet | Implementera autentisering, input-validering, CSP-headers, kryptering | Penetrationstest, GDPR-granskning med DPO, hotmodellering |
| Förvaltning | Generera buggfixar, mindre features, dokumentation | Ägarskap, prioritering, användarrelation |

Fördelar med hybrid:

- Snabbhet + kvalitet: AI:n ger hastighet, människan ger omdöme

- Kostnadseffektivt: 1-2 tekniska personer + AI istället för 3-5 utvecklare

- Bäst av två världar: AI:n hanterar repetitivt kodarbete, människan hanterar kreativa beslut, säkerhet och UX

- Kompetensutveckling: Teamet lär sig använda AI som verktyg – kunskap som har värde i alla framtida projekt

Risker med hybrid:

- Kräver att styrpersonen är tillräckligt senior för att bedöma AI-genererad kod

- Ny arbetsmetod som kan ta tid att optimera

- Fortfarande behov av manuell testning, UX-validering och säkerhetsgranskning

### Kostnadsjämförelse (uppskattning)

|  | AI-driven (A) | Traditionell (B) | Hybrid (C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Team | 1-2 personer | 3-5 personer | 1-2 personer + AI |
| Tidsram Fas 1 | 3-5 veckor | 6-8 veckor | 4-6 veckor |
| Personalkostnad Fas 1 | ~150-300 tkr | ~600-1200 tkr | ~200-400 tkr |
| AI/verktygs-kostnad | ~5-15 tkr | ~0 | ~5-15 tkr |
| UX-kvalitet | Medel | Hög | Hög (med UX-validering) |
| Säkerhetsnivå | Kräver extern granskning | Hög (med rätt kompetens) | Hög (med granskning) |
| Förvaltningsbarhet | Risk | Hög | Medel-Hög |
| Total risk | Medel-Hög | Låg-Medel | Låg-Medel |

Kostnaderna är uppskattningar baserade på konsultmarknadens priser och avser enbart Fas 1.

### Detaljerad mantidsuppskattning per fas (Hybrid – Alternativ C)

#### Fas 1: “Event + Deltagare + Enkel mail” (4-6 veckor)

| Aktivitet | Mantid (timmar) | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Projektuppsättning & PoC |  |  |
| Arkitekturbeslut, repo-setup, CI/CD | 16 | Mänsklig tid. AI genererar scaffolding. |
| MS 365 Graph API proof-of-concept | 16 | Kritisk validering. Kräver åtkomst till Consids tenant. |
| Azure AD SSO-integration | 16 | Konfiguration + implementering. |
| Backend |  |  |
| Databasschema + migrering | 8 | AI genererar, människa granskar. |
| Event-API (CRUD, synlighet, ta bort, global sök) | 14 | AI genererar, människa granskar + testar. Inkl. E1-F9. |
| Deltagar-API (register, kategorier, status) | 12 |  |
| Väntliste-API (köordning, svarsfrist, tidsinställda regler) | 16 | Redigerbar köordning, automatisk timeout vid utebliven svar. |
| Avboknings-API (unik token, statusändring, trigger väntlista) | 12 | E4-F5. Generera unika tokens, validera, trigga kölogik. |
| ICS-generering (kalenderintegration) | 8 | E6-F4. Generera ICS-filer med korrekt VTIMEZONE. |
| CSV/Excel-import med validering | 12 | Inkl. teckenkodning, kolumnmappning, felrapport. |
| Mailutskick-API (schemaläggning, kö, brevlådeval) | 20 | Mest komplex backend-del. Köhantering + rate limiting. |
| Behörighets-API (roller per event) | 8 |  |
| GDPR-funktioner (samtycke, radering) | 8 |  |
| Frontend |  |  |
| Grundlayout, navigering, design-system, global sök | 20 | AI genererar komponenter i Consid-profil. Inkl. autocomplete-sök. |
| Eventhantering (skapa, lista, översikt, ta bort) | 16 |  |
| Deltagarvy (lista, filter, statushantering, köhantering) | 20 | Inkl. dra-och-släpp köordning, svarsfrist-UI. |
| Avbokningssida (deltagarportal) | 8 | Enkel sida med unik token-URL. |
| CSV-import-flöde (upload, preview, mappning) | 12 |  |
| Mallbaserad mailredigering (formulärstyrd) | 20 | Fasta mallar, fyll i text/bild via formulär. |
| Mailförhandsgranskning (desktop/mobil) | 8 |  |
| Utskicksöversikt + schemaläggning | 8 |  |
| Behörighetshantering per event | 8 |  |
| Mailmallar |  |  |
| 4 HTML-mailmallar i Consid-profil (Save the date, Inbjudan, Väntlista, Bekräftelse) | 16 | Responsiva, testade i Outlook/Gmail/Apple Mail. |
| Testning & kvalitet |  |  |
| Enhetstester + integrationstester | 16 | AI genererar, människa kompletterar. |
| Manuell testning + mailrendering | 16 | Kräver mänsklig testning i verkliga mailklienter. |
| Användartest med 2-3 pilotanvändare | 8 |  |
| Säkerhetsgranskning (input-validering, XSS, behörigheter) | 8 |  |
| Dokumentation |  |  |
| Användarguide | 4 | AI genererar, människa granskar. |
| Teknisk dokumentation | 4 |  |
| Summa Fas 1 | ~370 timmar | ~9-10 personveckor |

#### Fas 2: “Webbplats + Väntlista + Mailredigering” (4-6 veckor)

| Aktivitet | Mantid (timmar) | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Eventwebbplats |  |  |
| Formulärdriven sidgenerering (2-3 templates) | 24 | Inkl. responsiv design, WCAG-anpassning. |
| Offentlig sektor-sida med obligatoriska fält | 8 |  |
| Anmälningsformulär med GDPR-samtycke | 12 | Inkl. CAPTCHA, serverside-validering. |
| Routing + DNS-konfiguration (event.consid.se) | 8 |  |
| Väntlista & överbokning |  |  |
| Automatisk väntlistehantering med kö-logik | 16 | Race condition-skydd, transaktioner. |
| Automatiskt bekräftelsemail vid uppflyttning | 8 |  |
| Drag-and-drop mailredigerare |  |  |
| Unlayer-integration (React) | 16 | Installation, konfiguration, Consid-design. |
| Anpassade mallar i Unlayer-format | 16 | Konvertera befintliga mallar. |
| Mergefält ({{namn}}, {{event}}, {{datum}}) | 8 |  |
| Bilduppladdning + lagring | 8 | Inkl. säkerhet (filvalidering, återkodning). |
| Utökad eventhantering |  |  |
| Eventkrockkontroll | 8 |  |
| Händelsehantering med schemaläggning | 12 |  |
| Studshantering (NDR-parsning via Graph API) | 16 | Tekniskt svårt – parsa NDR-mail. |
| Testning & kvalitet |  |  |
| Tester + mailrendering | 16 |  |
| Användartest med piloter | 8 |  |
| Penetrationstest | 16 | Kan vara extern resurs. |
| GDPR-granskning med DPO | 8 |  |
| Summa Fas 2 | ~200 timmar | ~5-6 personveckor |

#### Fas 3: “Fördjupning” (löpande, uppskattning per feature)

| Feature | Mantid (timmar) |
| --- | --- |
| Budget (E1-F6) | 40 |
| +1 / Vidarebjudan (E2-F7) | 24 |
| Deltagarpreferenser — matallergier m.m. (E2-F8) | 20 |
| Kötransparens — deltagare ser köplats (E2-F9) | 16 |
| SMS-utskick (E3-F8) | 32 |
| Pipedrive-integration (E6-F2) | 40 |
| Considevent-appen — synkning (E6-F5) | 40 |
| Regelbaserade händelser/triggers | 32 |
| Avancerad statistik (öppningsfrekvens, klick) | 24 |
| Godkännandeflöde för event | 24 |
| Notifikationer (in-app + e-post) | 24 |
| Flerspråksstöd (sv/en) | 32 |
| Delad kontaktdatabas | 32 |
| Systemadmin-panel | 24 |
| Summa Fas 3 | ~404 timmar |

#### Total mantidsuppskattning

| Fas | Mantid | Kalenderid (1-2 personer + AI) |
| --- | --- | --- |
| Fas 1 | ~370 timmar | 5-7 veckor |
| Fas 2 | ~200 timmar | 4-6 veckor |
| Fas 3 | ~404 timmar | Löpande |
| Totalt (alla faser) | ~974 timmar | ~14-20 veckor |

Uppskattningarna förutsätter att AI (Opus 4.6) används som par-programmerare och genererar ~60-70% av koden. Mantiden avser mänsklig tid (styrning, granskning, testning, beslut). Faktisk kalenderid beror på tillgänglighet och antal personer.

### Rekommendation

Alternativ C (Hybrid) rekommenderas. Det ger den bästa balansen mellan hastighet, kostnad och kvalitet. Konkret:

- Starta med AI-driven PoC (vecka 1-2): Validera MS 365-mailutskick och grundarkitektur

- Fas 1 med AI + mänsklig granskning (vecka 3-8): AI genererar kod, människa granskar och testar

- UX-validering med riktiga användare (löpande): 2-3 pilotanvändare testar varje sprint

- Säkerhetsgranskning innan lansering: Penetrationstest + GDPR-granskning av extern/intern expertis

## 11. Riskanalys

### Sammanfattning riskmatris

| # | Risk | Risknivå |
| --- | --- | --- |
| R1 | MS 365 Graph API-begränsningar | Kritisk |
| R2 | Mailleverans & avsändarrykte | Kritisk |
| R15 | Mailredigerare - utvecklingskomplexitet | Kritisk |
| R3 | GDPR-efterlevnad | Hög |
| R4 | Mutlagstiftning - otillräcklig info | Hög |
| R5 | MVP-scope för stort | Hög |
| R6 | Adoption - risk att Mailchimp lever kvar | Hög |
| R7 | HTML-redigering (webb) för svårt | Hög |
| R8 | Väntlista race conditions | Medel |
| R9 | Ingen delad kontaktdatabas | Medel |
| R10 | Inget godkännandeflöde för utskick | Medel |
| R11 | Obehörig åtkomst till eventdata | Medel |
| R12 | Schemalagda utskick misslyckas | Medel |
| R14 | Förvaltning saknar ägare | Medel |
| R13 | DNS/hosting event.consid.se | Låg |

### Detaljerade riskbeskrivningar

#### R1: MS 365 Graph API-begränsningar (KRITISK)

Beskrivning: Mail ska skickas via Consids MS 365-miljö med delade brevlådor. Microsoft Graph API har throttling-gränser (begränsat antal mail per minut/dag per brevlåda), och att skicka bulk-mail via delade brevlådor kan kräva särskilda behörigheter från IT-avdelningen.

Konsekvenser: - Massutskick till 200+ mottagare kan throttlas eller blockeras - MS 365-administratörer kan neka nödvändiga Graph API-scope (Mail.Send som application permission) - Consids IT-policy kan förbjuda programmatisk åtkomst till delade brevlådor

Åtgärdsförslag: - Verifiera tidigt med Consids IT/M365-admin vilka API-behörigheter som är möjliga - Utreda throttling-gränser och implementera kö-baserad utskickshantering - Ha en fallback-plan (t.ex. SendGrid/Amazon SES) om MS 365 inte räcker till - Genomföra ett proof-of-concept för mailutskick innan fullskalig utveckling

#### R2: Mailleverans & avsändarrykte (KRITISK)

Beskrivning: Att skicka eventmail i bulk via nya/oanvända brevlådor riskerar att hamna i spamfilter. Studsade mail och dålig listhygien kan skada consid.se-domänens avsändarrykte.

Konsekvenser: - Mail hamnar i mottagarnas skräppost - deltagare missar inbjudningar - Consids huvuddomän kan svartlistas vilket påverkar all företagsmail - Kundrelationer skadas om viktiga inbjudningar inte når fram

Åtgärdsförslag: - Konfigurera SPF, DKIM och DMARC korrekt för event-brevlådorna - Implementera rate limiting (inte skicka alla 200 mail samtidigt) - Aktivt hantera studsade mail (E3-F7) och rensa ogiltiga adresser - Överväga att använda en dedikerad subdomän (t.ex. mail.event.consid.se) för att isolera ryktesrisken

#### R3: GDPR-bristande efterlevnad (HÖG)

Beskrivning: Stage hanterar personuppgifter (namn, e-post, företagstillhörighet) för externa deltagare. Utan korrekt rättslig grund, samtyckeshantering och datahanteringsavtal riskerar Consid GDPR-överträdelser.

Konsekvenser: - Böter upp till 4% av global omsättning eller 20 MEUR - Skadat förtroende hos kunder, särskilt offentlig sektor - Krav på att radera all data om brister upptäcks

Åtgärdsförslag: - Involvera Consids dataskyddsombud (DPO) tidigt i projektet - Genomföra en DPIA (Data Protection Impact Assessment) innan lansering - Definiera tydlig rättslig grund (samtycke vs berättigat intresse) per deltagarkategori - Implementera rätt till radering, dataportabilitet och registerutdrag - Fastställa lagringstider - hur länge sparas deltagardata efter avslutat event?

#### R4: Mutlagstiftning - otillräcklig information (HÖG)

Beskrivning: Offentlig sektor-sidan ska tydliggöra att deltagande inte utgör muta. Om informationen är otillräcklig eller felaktig kan Consid och deltagare hamna i juridiskt osäkra situationer.

Konsekvenser: - Kunder från offentlig sektor tackar nej på grund av otydlighet - Risk för anmälan om otillbörlig påverkan - Skadad relation med offentlig sektor-kunder

Åtgärdsförslag: - Konsultera jurist med expertis inom offentlig upphandling/mutlagstiftning - Ta fram standardiserade textmallar som är juridiskt granskade - Inkludera obligatoriska fält: eventets syfte, uppskattad kostnad per deltagare, arrangör, program - Benchmarka mot hur andra konsultbolag hanterar detta

#### R5: MVP-scope för stort (HÖG)

Beskrivning: MVP inkluderar 6 epics med totalt ~25 features: eventhantering, deltagarhantering, fullständig mailmotor, webbplatsskapare, behörighetssystem och integrationer. Detta är ambitiöst för en MVP.

Konsekvenser: - Lansering försenas - Kvaliteten sjunker när allt ska levereras samtidigt - Teamet tappar momentum och intressenterna tappar förtroende

Åtgärdsförslag: - Definiera en “MVP av MVP” - vilka 2-3 epics är absolut nödvändiga för att börja använda Stage? - Överväg att lansera i faser: Fas 1 (event + deltagare + mail), Fas 2 (webbplats + behörigheter) - Prioritera den funktion som ger mest värde jämfört med Mailchimp (troligen mailutskick + deltagarhantering) - Sätt tydliga tidboxar per epic och var beredd att skjuta features

#### R6: Adoption - användare fortsätter med Mailchimp (HÖG)

Beskrivning: Om Stage inte upplevs enklare än befintliga verktyg kommer eventskapare att fortsätta använda Mailchimp och manuella processer.

Konsekvenser: - Investeringen ger inget värde - Dubbla system att underhålla - Svårt att motivera vidareutveckling

Åtgärdsförslag: - Involvera 2-3 faktiska eventskapare som pilotanvändare under hela utvecklingen - Genomföra användartester med prototypen innan utveckling startar - Säkerställ att Stage löser en verklig smärta redan i MVP (kostnad per mottagare, intern mail) - Planera en tydlig migreringsplan och utfasning av Mailchimp

#### R7: HTML-redigering (webbplats) för svårt för målgruppen (HÖG)

Beskrivning: Målgruppen är uttryckligen icke-tekniska medarbetare, men webbplatsredigering i MVP sker via HTML. Dessa två krav står i direkt konflikt. (Notera: mailredigering löses med drag-and-drop-editor, men webbplatsredigering är fortfarande HTML i MVP.)

Konsekvenser: - Eventskapare kan inte skapa webbsidor själva utan IT-hjälp - Webbplatsfunktionen blir oanvänd - Feature som kostat utvecklingstid ger inget värde

Åtgärdsförslag: - Överväg att skjuta webbplatsfunktionen helt till version 2 (med blockbaserad editor) - Om den ska vara med i MVP: erbjud 2-3 färdiga templates där eventskaparen bara fyller i text och bild via formulär (inte HTML) - Alternativt: enkel WYSIWYG-editor istället för rå HTML

#### R15: Drag-and-drop mailredigerare - utvecklingskomplexitet (KRITISK)

Beskrivning: En visuell drag-and-drop mailredigerare likt Mailchimp är en komplex komponent att bygga. HTML-mail har notoriskt dåligt renderingsstöd (Outlook, Gmail, Apple Mail beter sig olika). Att bygga en egen editor från grunden kan ta månader.

Konsekvenser: - Avsevärt ökad utvecklingstid och -kostnad för MVP - Genererade mail kan se trasiga ut i vissa mailklienter (särskilt Outlook) - Hög underhållsbörda - mailklienter uppdateras kontinuerligt - Risk att editorn inte når Mailchimp-kvalitet, vilket frustrerar användare som är vana vid Mailchimp

Åtgärdsförslag: - Använd ett befintligt open-source eller kommersiellt bibliotek istället för att bygga eget. Exempel: - Unlayer (React-komponent, freemium) - samma editor som Mailchimp-liknande verktyg använder - GrapeJS (open source) - flexibel drag-and-drop editor för mail och webbsidor - MJML (open source av Mailjet) - markup-språk som genererar responsiva HTML-mail - Beefree SDK (kommersiellt) - professionell mailredigerare som kan bäddas in - Genomföra en teknisk spike tidigt: välj bibliotek, bygg en prototyp, testa rendering i Outlook/Gmail/Apple Mail - Testa genererade mail med verktyg som Litmus eller Email on Acid - Ha en fallback: om editorn inte hinner bli klar till MVP, erbjud redigering av text/bilder i fördefinierade mallar (utan fri drag-and-drop)

#### R8: Väntlista race conditions (MEDEL)

Beskrivning: Vid automatisk uppflyttning från väntlista vid avhopp kan race conditions uppstå - t.ex. att två väntlistade deltagare får bekräftelse samtidigt när bara en plats finns.

Konsekvenser: - Fler bekräftade deltagare än tillåtet maxantal - Manuell hantering krävs för att lösa konflikter - Dålig upplevelse för deltagare som får felaktiga bekräftelser

Åtgärdsförslag: - Implementera transaktionsbaserad kö-logik (en i taget) - Väntliste-mail skickas med kort fördröjning så att systemet hinner validera - Tydlig loggning av alla statusändringar för felsökning

#### R9: Ingen delad kontaktdatabas skapar dubbelarbete (MEDEL)

Beskrivning: Deltagarlistor är isolerade per event. Om Consid bjuder in samma 50 kunder till flera event per år måste listan laddas upp varje gång.

Konsekvenser: - Frustration hos eventskapare - Inkonsistenta kontaktuppgifter mellan event - Risken för felaktiga mailadresser ökar

Åtgärdsförslag: - Acceptera begränsningen i MVP men planera för en delad kontaktbok i version 2 - Underlätta genom att erbjuda export av deltagarlista (så den kan återanvändas som import i nytt event) - Pipedrive-integrationen (framtida) kan lösa delar av problemet

#### R10: Inget godkännandeflöde - felaktiga utskick (MEDEL)

Beskrivning: Det finns inget godkännandesteg innan mail skickas. En eventskapare kan av misstag skicka ett ofärdigt eller felaktigt mail till hundratals mottagare.

Konsekvenser: - Oprofessionella utskick som skadar Consids varumärke - Kunders förtroende skadas - Kan inte “ta tillbaka” skickade mail

Åtgärdsförslag: - Implementera en “skicka om 5 minuter”-funktion med möjlighet att ångra - Tydlig förhandsgranskning med bekräftelsesteg (“Du är på väg att skicka till 187 mottagare. Bekräfta?”) - Möjlighet att skicka testmail till sig själv innan skarpt utskick

#### R11: Säkerhet - obehörig åtkomst till eventdata (MEDEL)

Beskrivning: Stage innehåller kunddata (namn, företag, e-post) och event som kan vara dolda. Bristfällig behörighetsimplementering kan leda till dataläckor.

Konsekvenser: - Externt kunddata exponeras till obehöriga - Dolda event blir synliga för fel personer - GDPR-överträdelse

Åtgärdsförslag: - Behörighetskontroll på API-nivå (inte bara UI) - Penetrationstest innan lansering - SSO via Consids befintliga identitetslösning - undvik egen användarhantering - Logga alla åtkomstförsök till känslig data

#### R12: Driftsäkerhet - schemalagda utskick misslyckas (MEDEL)

Beskrivning: Schemalagda utskick är beroende av bakgrundsprocesser (jobb/scheduler). Om dessa kraschar eller inte körs skickas inte mail vid rätt tidpunkt.

Konsekvenser: - “Save the date” som inte skickas i tid - Eventskaparen kanske inte upptäcker felet förrän det är för sent - Förtroendeskada

Åtgärdsförslag: - Implementera monitorering och alerts för schemalagda jobb - Visa tydligt i UI om ett utskick misslyckats - Automatiska retry med exponentiell backoff - Dead letter-kö för mail som inte kunde levereras

#### R13: event.consid.se - DNS/hosting-beroenden (LÅG)

Beskrivning: Eventwebbsidor publiceras på event.consid.se. DNS-konfigurationen och hostingen av denna subdomän måste hanteras.

Konsekvenser: - Webbsidor når inte deltagare om DNS inte är korrekt - SSL-certifikat måste hanteras

Åtgärdsförslag: - Verifiera att Consid har kontroll över DNS-posten för event.consid.se - Automatisera SSL-certifikat (Let’s Encrypt eller via hosting-plattformen)

#### R14: Förvaltning efter lansering saknar ägare (MEDEL)

Beskrivning: Öppen fråga (#7) i PRD:n: “Vem äger/förvaltar Stage efter lansering?” Om detta inte besvaras innan utveckling startar riskerar systemet att förfalla.

Konsekvenser: - Buggar fixas inte - Säkerhetsuppdateringar uteblir - Inga nya features, adoption minskar

Åtgärdsförslag: - Utse produktägare innan utveckling startar - Definiera SLA för buggfixar och support - Budgetera för löpande förvaltning (inte bara utveckling)

## 11. Granskningsresultat

Kraven har granskats från fem perspektiv: teknisk arkitektur, GDPR/juridik, UX/användbarhet, säkerhet och projektscope. Nedan sammanfattas de viktigaste insikterna och rekommendationerna.

### 11.1 Teknisk arkitektur

#### MS 365 Graph API

- Graph API har throttling: 30 mail/min per brevlåda, 10 000 mottagare/dag. Kräver köbaserad utskickshantering med rate limiting.

- Application permission Mail.Send ger åtkomst till alla brevlådor i tenanten – kräver application access policy i Exchange Online för att begränsa till godkända event-brevlådor.

- Studshantering (bounce) via Graph API är betydligt svårare än beskrivet. NDR:er levereras som vanliga mail utan standardformat. Applikationen måste periodiskt läsa inkorgen och parsa NDR-meddelanden.

- Rekommendation: Genomför PoC för mailutskick via Graph API med application permissions innan utveckling startar. Ha en fallback-plan (SendGrid/Amazon SES).

#### Drag-and-drop mailredigerare

- Unlayer (React-komponent, freemium) rekommenderas – snabbast till MVP med professionell kvalitet.

- GrapeJS (open source) kräver mer anpassning och är primärt designad för webbsidor, inte mail.

- MJML (open source) är utmärkt som renderingsmotor men är ett markup-språk, inte en visuell editor.

- HTML-mail renderas radikalt olika i Outlook (Word-motor), Gmail (strippar <style>), och Apple Mail. Testa alltid i dessa tre.

#### Datamodell – saknade entiteter

Informationsmodellen behöver utökas med:

| Entitet | Motivering |
| --- | --- |
| Mailutskick | Ämnesrad, HTML-innehåll, mottagarlista, schemaläggning, status – för komplext för att vara en “händelse” |
| Utskickslogg | Status per mottagare (köad/skickad/levererad/studsad) – krävs för E3-F7 |
| Mailmall | Sparade mallar som kan återanvändas – krävs för E3-F1 |
| Slug | URL-slug per event för event.consid.se/[slug] |
| Audit-logg | Vem gjorde vad, när – krävs för GDPR-compliance |

#### Teknikstack-rekommendation

| Lager | Rekommendation |
| --- | --- |
| Frontend (admin) | React + TypeScript |
| Frontend (eventwebbplats) | Next.js (SSR + caching) |
| Backend | ASP.NET Core (bäst Graph SDK-stöd) alternativt Node.js/Express |
| Databas | PostgreSQL |
| Bakgrundsjobb | Hangfire (.NET) eller BullMQ (Node.js) |
| Autentisering | Microsoft Entra ID (Azure AD) via MSAL |
| Mailredigerare | Unlayer (React SDK) |
| Hosting | Azure App Service + Azure CDN |

### 11.2 GDPR & Juridik

#### Rättslig grund per deltagarkategori

| Kategori | Rekommenderad rättslig grund | Motivering |
| --- | --- | --- |
| Intern (Consid-anställda) | Berättigat intresse (art. 6(1)(f)) | Arbetsgivarrelation – samtycke kan ifrågasättas som ofrivilligt. Kräver dokumenterad intresseavvägning (LIA). |
| Extern – privat sektor (befintlig kundrelation) | Berättigat intresse (art. 6(1)(f)) | Befintlig relation. Kräver opt-out/avregistrering i varje mail. |
| Extern – privat sektor (självamälan) | Samtycke (art. 6(1)(a)) | Ingen befintlig relation. Aktivt samtycke vid anmälan. |
| Extern – offentlig sektor | Samtycke (art. 6(1)(a)) | Särskilt känsligt (mutlagstiftning). Alltid aktivt, dokumenterat samtycke. |

#### Krav som saknas och måste läggas till

| Krav | GDPR-artikel | Prioritet |
| --- | --- | --- |
| DPIA (konsekvensbedömning) innan lansering | Art. 35 | Blockerande |
| Definierade lagringstider med automatisk radering/anonymisering | Art. 5(1)(e) | Blockerande |
| PuB-avtal med alla tredjeparter (hosting, Microsoft, ev. mail-SDK) | Art. 28 | Blockerande |
| Integritetspolicy på event.consid.se | Art. 13 | Blockerande |
| Avregistreringslänk (unsubscribe) i alla externa mail | Art. 7(3) + marknadsföringslagen | Blockerande |
| Rätt till radering – flöde och SLA (30 dagar) | Art. 17 | MVP |
| Registerutdrag – manuellt eller automatiserat flöde | Art. 15 | MVP |
| Dataportabilitet – export i maskinläsbart format | Art. 20 | MVP |
| Cookiehantering på event.consid.se (CMP om icke-nödvändiga cookies) | LEK 9:28 | MVP |

#### Mutlagstiftning – obligatoriska fält för offentlig sektor-sida

Följande fält bör vara obligatoriska i systemet när eventet har offentlig sektor-deltagare:

- Fullständigt program/agenda (inte bara “syfte”)

- Kostnad per deltagare uppdelat: förtäring, lokal, övriga förmåner

- Om eventet är gratis eller om deltagaren betalar själv

- Arrangör och eventuella medarrangörer

- Om eventet kombinerar sakligt innehåll med sociala inslag

- Möjlighet att ladda ner en PDF-sammanfattning (för deltagarens chef)

### 11.3 UX & Användbarhet

#### Onboarding (saknas helt)

Följande krav bör läggas till:

- Första-gångs-upplevelse: Guidad wizard för att skapa det första eventet

- Tomma tillstånd: När en sida är tom, förklara vad sidan är till för + “Kom igång”-knapp

- Mall-event: Färdigt exempelevent som kan klonas

- “+ Skapa event”-knapp alltid synlig i navigeringen

#### HTML-redigering bör ersättas

Rekommendation: Ersätt E4-F3 (HTML-redigering) med formulärdriven sidgenerering. Eventskaparen fyller i fält (namn, datum, plats, beskrivning, hero-bild, program/agenda) och systemet genererar webbsidan från 2-3 fördesignade templates. Användaren ser aldrig HTML.

#### Deltagarstatus – statusmaskin behövs

Inbjuden → Kommer / Tackat nej / Väntlista
Väntlista → Kommer (automatiskt eller manuellt)
Kommer → Avbokad (ny status som saknas i PRD)
Tackat nej → Kommer (ändrar sig)

- “Avbokad” saknas som status – deltagare måste kunna avboka via länk i bekräftelsemail

- Öppen fråga #9 (avbokning) är en kärnfunktion, inte en fråga att besvara senare

- Överbokning bör förenklas: Ersätt “procent/antal” med “Antal extra platser på väntlista” (default: 10)

#### Mailredigeraren – saknade krav

| Krav | Prioritet |
| --- | --- |
| Auto-save | MVP |
| Undo/redo (Ctrl+Z) | MVP |
| Mergefält / dynamiska fält ({{namn}}, {{eventnamn}}, {{datum}}) | MVP |
| “Skicka testmail till mig” | MVP |
| “Ångra utskick” (5 min grace period) | MVP |
| Förhandsgranskning desktop + mobil | MVP |
| Begränsa till 5-7 blocktyper i MVP | MVP |

#### Navigering – förbättringsförslag

| Nu | Rekommendation |
| --- | --- |
| “Mailutskick” på toppnivå | Ta bort eller definiera tydligt (global utskicksöversikt?) |
| “Sammanfattning” som fliknamn | Byt till “Översikt” (nyckeltal) + “Händelser” (tidslinje) |
| “Inställningar” odefinierat | Specificera: behörigheter, brevlåda, synlighet, överbokning |
| Ingen “Skapa event”-knapp synlig | Alltid synlig primärknapp i navigeringen |

### 11.4 Säkerhet

#### Autentisering (knappt specificerat)

Följande krav behöver läggas till:

- OAuth 2.0 med PKCE via Azure AD (Microsoft Entra ID)

- Kortlivade access tokens (max 15 min) + refresh token med rotation

- Tokens i HttpOnly Secure cookies – aldrig localStorage

- Sessionstimeout efter 30 min inaktivitet

- MFA enligt Consids organisationspolicy

- Automatisk deprovisionering när anställd lämnar (synk med Azure AD)

#### Roller – systemadmin saknas

- Ny roll krävs: Systemadmin – hanterar brevlådor, mallar, GDPR-radering, loggar, användare

- Principen om minsta behörighet: standardroll = Läsare

- Alla behörighetsändringar ska loggas

#### Kritiska säkerhetsrisker

| Risk | Åtgärd |
| --- | --- |
| XSS via HTML-redigering (E4-F3) | Serverside HTML-sanering med vitlistade taggar. CSP-header som förbjuder inline-scripts. Eller: byt till formulärdriven redigering (eliminerar risken helt). |
| XXE via Excel-import | Använd Excel-parser med XXE-skydd (DTD-processing avstängt) |
| CSV Formula Injection | Prefixera cellvärden som börjar med =, +, -, @ vid export |
| Filuppladdning (bilder) | Vitlista filtyper, max 5 MB, validera MIME + magic bytes, generera nya filnamn (UUID), återkoda bilder (ta bort EXIF) |
| Graph API-credentials | Lagra i Azure Key Vault – aldrig i kod eller config |
| RSVP/avregistreringslänkar | Signerade med HMAC eller unik icke-gissbar token per mottagare |

#### API-säkerhet (saknas helt som krav)

- Rate limiting: 100 anrop/min per användare, 5 anmälningar/min per IP

- Serverside-validering av ALL input

- CORS enbart för godkända domäner

- CSRF-skydd vid cookie-baserad autentisering

- HTTP-säkerhetshuvuden: CSP, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options

- Penetrationstest innan lansering och därefter årligen

- Tamper-proof loggar: autentisering, behörighetsändringar, dataåtkomst, utskick (bevara 12 mån)

### 11.5 Projektscope & Prioritering

#### MVP-scopet är för stort

Nuvarande MVP (~25 features, 6 epics) är snarare en v1.0. Rekommendation: fasindela.

#### Föreslagen fasindelning

Fas 1: “Event + Deltagare + Enkel mail” (5-7 veckor)

| Epic | Inkluderar | Exkluderar |
| --- | --- | --- |
| E1: Event | Skapa, ta bort, översikt (utan krockkontroll), sammanfattning, synlighet, global sökfunktion | Krockkontroll, livscykelhantering, budget |
| E2: Deltagare | Register, kategorier, status, CSV-import, GDPR, väntlista med köhantering och redigerbar ordning, tidsinställda köregler | +1/vidarebjudan, deltagarpreferenser, kötransparens |
| E3: Mail | Fasta mallar (formulärstyrd), segmentering, schemaläggning, brevlådeval | Drag-and-drop editor, studshantering, SMS |
| E4: Webbplats | Deltagarportal för avbokning (E4-F5) | Webbplatsskapare, offentlig sektor-sida, anmälningsformulär |
| E5: Behörigheter | Redigerare/Läsare per event | Systemadmin |
| E6: Integration | CSV-import, MS 365-mail, kalenderintegration (ICS) | Pipedrive, Considevent-appen |

Fas 2: “Webbplats + Mailredigering” (4-6 veckor)

- Eventwebbplats med formulärdriven sidgenerering + anmälningsformulär

- Drag-and-drop mailredigerare (Unlayer/GrapeJS)

- Studshantering

- Eventkrockkontroll

- Händelsehantering med schemaläggning

Fas 3: “Fördjupning” (löpande)

- Budget (E1-F6)

- +1 / Vidarebjudan (E2-F7)

- Deltagarpreferenser (E2-F8)

- Kötransparens för deltagare (E2-F9)

- SMS-utskick (E3-F8)

- Pipedrive-integration (E6-F2)

- Considevent-appen (E6-F5)

- Regelbaserade händelser, statistik, godkännandeflöde, notifikationer, flerspråk, delad kontaktdatabas

#### Blockerande frågor (måste besvaras innan utveckling)

| # | Fråga | Varför blockerande |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vilka delade brevlådor finns i MS 365? | Utan brevlådor ingen mail |
| 3 | Vilken SSO/autentisering använder Consid? | Bestämmer hela arkitekturen |
| 7 | Vem äger/förvaltar Stage efter lansering? | Utan ägarskap förfaller systemet |
| 13 | Vilka Graph API-scope beviljas av IT? | Om behörigheter nekas faller mailstrategin |
| 15 | Vilket mailredigerings-bibliotek? | Arkitekturval som påverkar allt |

#### Build vs Buy – analys saknas

Innan utveckling startar bör en strukturerad jämförelse dokumenteras. Frågan som måste besvaras: “Varför kan vi inte använda Brevo + Luma för ~100 EUR/mån?”

Argument för att bygga Stage: - Inget verktyg kombinerar eventhantering + offentlig sektor-stöd + intern MS 365-mail - Full kontroll över data (GDPR) - Ingen löpande licenskostnad per mottagare

Argument emot: - Utvecklingskostnad: 3-6 månader x antal utvecklare - Löpande förvaltning, buggar, säkerhetsuppdateringar - Brevo + Luma ger ~80% av funktionaliteten på en vecka

#### Definition of Done (saknas)

MVP bör inte anses klar förrän: - Minst 2 pilotanvändare har genomfört ett riktigt event med Stage - Mail till 100+ mottagare fungerar tillförlitligt via MS 365 - Mail renderas korrekt i Outlook, Gmail och Apple Mail - GDPR-granskning genomförd av dataskyddsombud - Säkerhetsgranskning/penetrationstest genomfört - Användarguide finns - Förvaltningsplan och ägarskap beslutat

## Bilaga A: FigJam - Kreativt tänkande

Översikt av idéarbetet med flödesschema, “Save the date”-mallar och smarta tankar.

FigJam - Kreativt tänkande

FigJam - Kreativt tänkande

## Bilaga B: Prototyp - Eventsammanfattning

Sammanfattningsvy för ett event med händelser (Save the date, Officiell inbjudan, Väntlista, Bekräftelse).

Prototyp - Eventsammanfattning

Prototyp - Eventsammanfattning

## Bilaga C: Prototyp - Deltagarlista

Deltagarvy med namn, företag, typ (Intern/Offentlig sektor/Privat sektor) och status.

Prototyp - Deltagarlista

Prototyp - Deltagarlista

## Bilaga D: Prototyp - Webbplats

Webbplatsvy med separata sidor för eventinformation och offentlig sektor-information.

Prototyp - Webbplats

Prototyp - Webbplats